# Пошаговый план реализации SMC Footprint Backtester

Этот документ описывает поэтапную архитектуру создания сервиса. Каждый этап должен завершаться тестированием перед переходом к следующему.

## ЭТАП 1: Добыча и подготовка данных (Data Pipeline)

Браузеру тяжело переваривать сырые тики. Задача этого этапа — написать Python-скрипт, который скачивает сырые сделки и превращает их в легкий CSV-файл готовых кластеров для фронтенда.

Шаг 1.1: Где взять сырые данные?

- Вариант А (Бесплатный): Сайт vision.binance.com -> Data -> Spot -> Monthly AggTrades. Скачиваем zip-архивы с CSV файлами тиков по нужной паре (например, BTCUSDT).

- Вариант Б (Платный, но удобный): API Tardis.dev. Позволяет выкачивать готовые трейды строками кода.

Шаг 1.2: Скрипт-агрегатор (Python / Pandas)

Пишем локальный скрипт, который "читает" миллионы тиков из скачанного файла и группирует их.

- Группируем время по 5 минут (Таймфрейм LTF).

- Внутри каждых 5 минут группируем тики по шагу цены (например, $5 или $10 для BTC).

- Считаем для каждого уровня: bid_volume (удары по рынку в селл), ask_volume (удары по рынку в бай).

- Высчитываем OHLC, общую дельту, общий объем и находим цену VPOC.

Шаг 1.3: Экспорт в нужный формат

Скрипт сохраняет результат в файл processed_data.json или CSV.

- Проверка этапа: Открываешь итоговый файл. В нем должно быть около 288 строк на 1 день торгов (5-минутки). Внутри каждой строки должен быть массив ценовых уровней с бидами и асками.

## ЭТАП 2: Базовый UI и рендер свечей (Frontend Foundation)

Создаем "каркас" приложения и учимся просто рисовать классический график.

Шаг 2.1: Верстка макета

Используя React и Tailwind CSS, создаем Fullscreen-макет: верхняя полоска (Header), плавающее меню слева (Toolbox) и пустой черный квадрат под график.

Шаг 2.2: Рендер классических свечей

- Пишем загрузчик: приложение читает наш JSON/CSV из Этапа 1.

- Пишем движок отрисовки: берем координаты цены/времени и переводим их в координаты экрана (пиксели). Рисуем обычные зеленые и красные палочки (свечи).

- Проверка этапа: На экране виден статичный 5-минутный свечной график загруженного дня.

## ЭТАП 3: Интерактивность и HTF Контекст

Оживляем график и добавляем возможность разметки.

Шаг 3.1: Навигация (Pan & Zoom)

Привязываем события мыши onWheel (колесико), onMouseDown и onMouseMove. Пересчитываем видимую область графика при их изменении.

- Проверка этапа: График можно плавно двигать влево-вправо и масштабировать, он не должен "улетать" за экран.

Шаг 3.2: Агрегация HTF (15m)

Пишем функцию внутри React, которая берет массив 5-минуток и склеивает каждые 3 свечи в одну 15-минутную. Добавляем кнопку переключения экранов (15m <-> 5m).

Шаг 3.3: Рисование POI зон

Добавляем инструмент "Прямоугольник". Клик -> тянем -> отпускаем. Сохраняем координаты углов прямоугольника (Цена от/до, Время от/до) в массив poiZones.

- Проверка этапа: Зоны рисуются, сохраняются, не исчезают при сдвиге графика и корректно масштабируются.

## ЭТАП 4: Микроструктура и Кластера (Footprint)

Самая визуально сложная часть: отрисовка внутренностей свечи.

Шаг 4.1: Детальный рендер кластеров

Настраиваем условие: Если включен 5m таймфрейм и ширина свечи на экране больше X пикселей -> переключаем режим рендера.

Вместо свечи рисуем столбцы (Гистограмма объема) и текст Bid x Ask из данных, полученных на Этапе 1. Подсвечиваем VPOC белой рамкой.

- Проверка этапа: При сильном приближении (Zoom In) свечи "раскрываются" в кластера. Текст не слипается, дисбалансы светятся яркими цветами.

Шаг 4.2: Бесшовный переход (Zoom-in по клику)

Привязываем клик по нарисованной зоне на 15m графике: меняем таймфрейм на 5m и устанавливаем видимые границы времени ровно по границам этой зоны (+ небольшие отступы по краям).

## ЭТАП 5: Алгоритм-Сканер (Бизнес-логика)

Пишем ядро стратегии: те самые 4 правила для нахождения идеального входа.

Шаг 5.1: Функция проверки сетапа

Создаем изолированную функцию checkSignal(candle_data), которая возвращает LONG, SHORT или null.

Прописываем логику:

- close > (high + low) / 2 (Полярность)

- delta > 0 (Общая дельта)

- close > vpoc_price (Уход от объема)

- delta_на_самом_лоу < 0 (Поглощение рыночных продаж)

Шаг 5.2: Интеграция с UI

По нажатию "ПОИСК ВХОДОВ" фильтруем только те 5m свечи, которые попали в координаты нарисованных зон POI. Прогоняем их через checkSignal. Если найдено -> красим зону в зеленый и ставим маркер под свечой.

- Проверка этапа (ФИНАЛ): Загружаем реальный день торгов. Размечаем зону. Жмем поиск. При клике на зону нас кидает в 5m, и мы глазами видим, что свеча, над которой стоит зеленый маркер, ИДЕАЛЬНО соответствует всем 4 правилам на футпринте.

## ЭТАП 6: Оптимизация (Performance Guide)

Текущий прототип работает на SVG. Это нормально для тестов на 300 свечах. Но для реальной истории (месяцы торгов) SVG заставит браузер зависнуть. Как сделать сервис быстрым:

- Переход на <canvas> (Обязательно для продакшена):
Вместо рендера тысяч DOM-элементов <rect> и <text>, используй нативный Canvas API (ctx.fillRect, ctx.fillText) или библиотеки вроде PixiJS / Lightweight Charts (с кастомными плагинами для кластеров). Canvas переваривает 100,000+ элементов при 60 FPS.

- Web Workers (Для сканера):
Если ты сканируешь полгода истории, цикл поиска может заморозить интерфейс (кнопка залипнет на пару секунд). Вынеси функцию runScanner в отдельный поток через Web Worker.

- Виртуализация данных (Windowing):
Не передавай в функцию рендера весь массив данных. Используй концепцию visibleData = data.filter(...), чтобы браузер "знал" и отрисовывал только те свечи, которые сейчас физически помещаются в ширину экрана. (Это мы уже реализовали в прототипе).

- Хранение в IndexedDB:
Если загружать большие CSV/JSON файлы каждый раз — это долго. После первого парсинга файла сохраняй распарсенный массив в базу данных браузера (IndexedDB). Следующий запуск будет происходить за миллисекунды.

## Краткий гайд для пользователя (Как работать с готовым сервисом)

- Скачайте CSV-файл истории (уже прогнанный через Python-агрегатор) с вашего компьютера.

- Нажмите «Загрузить историю» в правом верхнем углу терминала.

- На экране HTF 15m оцените контекст рынка (нисходящие/восходящие тренды, сломы структуры).

- В левом меню включите инструмент «Разметка» (иконка руки).

- Зажмите левую кнопку мыши и растяните прямоугольники (POI) над зонами ордер-блоков или имбалансов, куда ожидаете возврат цены.

- Нажмите зеленую кнопку «ПОИСК ВХОДОВ».

- Если внутри какой-либо зоны алгоритм обнаружил поглощение, смещение VPOC и правильную дельту — эта зона окрасится в ярко-зеленый цвет.

- Переключите инструмент мыши обратно на «Навигацию».

- Кликните по зеленой зоне и нажмите «Перейти на LTF».

- График автоматически увеличит нужный участок. Проанализируйте сформированный кластер визуально, проверьте уровни Бидов и Асков, чтобы принять финальное решение о качестве этого бэктест-входа.